**SEMINAIRE : F61**

**EXERCICE 1.**

Vous êtes chef d’un important projet de votre pays, vous recevez une importante notification selon laquelle un matériel essentiel destiné à votre projet ne pourra plus être livré pour incapacité de préfinancement de votre fournisseur. Quelle est la première chose à faire :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ma réponse | La réponse de mon groupe | La correction |  |
|  |  |  | 1. Replanifier votre projet pour tenir compte de cette situation |
|  |  |  | 1. Contacter votre ministre pour l’informer de la situation |
|  |  |  | 1. Tenir une réunion avec votre équipe pour identifier d’autres alternatives |
|  |  |  | 1. Informer le chef des opérations de la Banque Mondiale qui finance ce projet |
|  |  |  | 1. Prendre vos responsabilités en tant que chef de projet en choisissant immédiatement le deuxième fournisseur sur la liste des résultats de l’appel d’offre. |
|  |  |  | 1. Tenir une conférence de presse pour informer les parties prenantes de la situation. |

**EXERCICE 2.**

Vous êtes chef d’un projet de votre pays, un des membres de votre équipe de management de projet reçoit un cadeau d’un important fournisseur de votre projet, il vient vous informer de la situation. Quelle est la première chose à faire :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ma réponse | La réponse de mon groupe | La correction |  |
|  |  |  | 1. Lui demander de rendre le cadeau à ce fournisseur. |
|  |  |  | 1. Lui demander de garder le cadeau mais de n’en parler à personne. |
|  |  |  | 1. Informer votre supérieur hiérarchique de la situation. |
|  |  |  | 1. Mettre fin au contrat de travail de ce membre de l’équipe de management du projet afin que cela serve de leçon aux autres membres de l’équipe projet. |